## Slide 2
Aufgabenstellung
Projektmanagement
Qualitätssicherungen
Demo

## Slide 3
Erstellung eines Formeltaschenrechners in JAVA
GUI oder Konsoleneingabe
Variablenunterstützung
Operatoren:
  Grundrechenarten
  pow, sqrt, sin, cos, tan

## Slide 4
Projekt-Kickoff
  Brainstorming
Iterativ-Inkrementelles Vorgehen
Festlegen der Iterationen
Erstellen eines Klassendiagramms
Aufteilen in funktionale Arbeitspakete

## Slide 5
Aufteilung
  Tim Userinterface
  Tobias Stringbereinigung
  André Stringkonvertierung
  Raphael Baumabbildung & -berechnung

## Slide 6
Einsatz von SVN
Abstimmung durch
  ToDo-Tags im Quellcode
  Telefonkonferenzen
  Instant Messenger / Mail

## Slide 7
Speicherung von Variablen, Operatoren und Nummerischen Objekten in einer Baumstruktur
Abbildung der Variablenwertzuweisung in einem Dictionary
Trennung zwischen Verarbeitungs- und Darstellungslogik

## Slide 13
Einsatz von JUnit-Tests
Identifizieren von Fehlern mit FindBugs
Ermitteln der Testabdeckung durch EclEmma
Codewalkthrough